**Информация о проверке законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования при реализации мероприятий проектов народных инициатив при выполнении работ по ремонту тротуаров по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, по ул. Кирова от ул. Московская до ул. Свердлова**

В период с 27.05.2025 по 30.06.2025 контрольно-счетной палатой муниципального образования город Новомосковск проведена проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования город Новомосковск и иных источников финансирования, направленных на реализацию проекта «Народный бюджет» при выполнении работ по ремонту тротуаров по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, по ул. Кирова от ул. Московская до ул. Свердлова.

**Проверкой установлено:**

 1.Оформление результатов экспертизы при приемке выполненных работ осуществлено в нарушение требований п 4.5 Контракта.

2. Нарушение требований п. 6.7 в части не предоставления ООО «Ландшафтные решения» обеспечение гарантийных обязательств в сумме 1 895 200,46 руб., эквивалентной 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

3. В нарушение требований постановления правительства Тульской области от 20.02.2021 № 63 договор пожертвования населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей (благотворителей) заключен после даты, определенной п.13 ст.3 Положения.

4. Оплата выполненных работ в сумме 2 473 350,68 рублей осуществлена с нарушением срока, установленного п.2,3 Контракта (3 рабочих дня)