Информация по результатам

проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств,

выделенных в 2024 году на благоустройство общественной территории

«Пушкинский сквер» г. Новомосковск, ул. Шахтеров, ул. Октябрьская, ул. Коммунистическая в рамках реализации национального проекта

 «Жилье и городская среда»

Контрольно-счетной палатой муниципального образования город Новомосковск проведена проверка законности, результативности целевого и эффективного использования бюджетных средств муниципального образования при реализации мероприятий, направленных на реализацию программы «Формирование современной городской среды» в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

По результатам контрольного мероприятия составлен акт проверки № 17 от 27.05.2025.

Программой определена основная цель – повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования.

Показателями муниципальной программы предусмотрено целевое значение показателя по количеству благоустроенных территорий общего пользования (общественных территорий) на 2024 год – 1. Пушкинский сквер благоустроен, выполнены работы по тротуарному покрытию, наружному освещению, видеонаблюдению и озеленению.

Проверкой установлены нарушения, отраженные в акте проверки № 17 от 27.05.2025.

По выявленным нарушениям вынесено представление № 16 от 27.05.2025