Информация о  проверке использования бюджетных средств на
выполнение работ по ремонту санузлов в МБОУ «СОШ № 2»

В период с 04.08.2025  по 03.09.2025  контрольно-счетной палатой муниципального образования город Новомосковск проведены проверки использования  средств на выполнение работ по ремонту санузлов в  муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2».





Проверками установлено:
1.  Контракты на выполнение работ по ремонту санузлов в  МБОУ «СОШ № 2» содержат признаки искусственно раздробленной  единой сделки с ООО ПКФ «Авангард» для формального соблюдения ограничения, предусмотренного нормами Федерального закона № 44-ФЗ, с целью ухода от конкурентных процедур. 

2. Нарушение  срока  выполнения работ  на 110 календарных дней.
3. Нарушение условий  контрактов, в части  не использования МБОУ «СОШ № 2»  права  на осуществление  оплаты выполненных работ за вычетом размера неустойки. 


По результатам проверки составлены акты и в адрес МБОУ «СОШ №2» направлены представления.
